<?xml version="1.0"?><DocumentMinutes xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  <GraphicCharterDefinitionId>0</GraphicCharterDefinitionId>  <TemplateBaseTypeId>0</TemplateBaseTypeId>  <CompanyId>1</CompanyId>  <ConfidentialId>1</ConfidentialId>  <ConfidentialDescription>Confidentiel</ConfidentialDescription>  <CountryId>0</CountryId>  <PageSizeId>1</PageSizeId>  <PageOrientationId>1</PageOrientationId>  <PrePrintedStationary>false</PrePrintedStationary>  <Project>SInAPS</Project>  <Reference>20140515-100516-SV</Reference>  <TemplateType>5</TemplateType>  <CultureId>fr-FR</CultureId>  <LanguageId>2</LanguageId>  <Customer>SSA</Customer>  <DocumentDate>2014-05-16T12:00:38.1007075+02:00</DocumentDate>  <Saved>true</Saved>  <IsValid>true</IsValid>  <FirstPageCover>false</FirstPageCover>  <IsNew>false</IsNew>  <DateCreated>2014-05-14T10:03:16</DateCreated>  <DisplayTableOfContents>true</DisplayTableOfContents>  <Entity />  <Subject>Assistance dotations</Subject>  <Author>Virginie SECK</Author>  <TemplateName>Compte rendu</TemplateName>  <Recipient>Claire VERHNES

Gil THOMAS</Recipient>  <RecipientCC /></DocumentMinutes>

Compte rendu – Réunion démarrage et de Cadrage

Projet Site Internet

Projet plateforme d’intermédiation du ST CNSCL en charge des Mines

|  |  | Émetteur(s) : | Inclusive IT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Destinataire(s) : | ST CNSCL - Mines |
|  |  | Copie(s) : |  |
|  |  | Réunion le : | Jeudi 09 Septembre 2023 |
|  |  | Lieu : | ST CNSCL MINES - Immeuble PAPEX Bourguiba |
|  |  | Objet : | Réunion de démarrage et de cadrage pour la mise en place d’un site internet d’une plateforme d’intermédiation pour le ST CNSCL en charge des Mines de la République du Sénégal |

Sommaire

Liste des participants	3

1.	Synthèse	3

2.	Les actions à mener	5

3.	Prochaine réunion	5

# Liste des participants

CNSCL - Mines

Ibrahima WANE (IWA) - Secrétaire Technique

Bigué BADIANE (BBA) - Coordonatrice

Ousmane	 THIOYE (OTH) -	Responsable du Système D'Information

Cheikh Omar FALL (COF) - Responsable Administratif et Financier

Birama MBODJI (BMB) -	Responsable des Affaires juridiques

Ndeye Maram NGOM (NMN) - Responsable-QSHE

Lamine DIOP (LDI) - Agent Administratif

Inclusive IT

Virginie SECK (VSE)

Aïcha GUEYE (AGU)

Safiatou DIALLO (SDI)

# Synthèse

La réunion de démarrage et de cadrage du projet s’est tenue le 14 Septembre 2023 à l’Immeuble PAPEX Bourguiba à 09h pour une durée de 2H.

Elle avait pour objectif le démarrage officiel et le cadrage du projet de mise en place d’un site internet et d’une plateforme d’intermédiation des marchés dans le secteur des Mines pour le Comité National de Suivi du Contenu Local en charge des Mines de la République du Sénégal.

Les points à l’ordre du jour de la réunion étaient :

- Les objectifs de la réunion de Cadrage

- La présentation de Inclusive IT

- La définition du périmètre du projet

- La description de la méthodologie du projet

- La présentation du macro-planning

- La présentation des prérequis pour le projet

- La définition de la gouvernance du projet

Les points suivants ont été évoqués lors de la séance :

Site web

- Ajouter la possibilité pour l'administrateur du site d'ajouter les avis de recrutement.

-> Point à discuter pendant l'atelier métier prévu le 19/09 pour étudier la faisabilité.

- Dans l'onglet « règlementations », ajouter les sous-onglets « lignes directrices » et « directives ».

Plateforme d'intermédiation

- Module inscription :

- Paiement des abonnements : L'objectif consiste à ouvrir les inscriptions en décembre de manière à ce que les abonnements aient une durée d'un an (valable de décembre jusqu'au 31 décembre de l'année suivante), afin de s'aligner sur l'année fiscale.

- Utilisation des données personnelles : Le ST CNSCL devra faire un courrier à la CDP pour avoir l'accréditation pour le recueil et l'exploitation des données personnelles.

- Ajouter dans les pièces justificatives "les états financiers" : Le ST CNSCL devra faire un profilage pour identifier les entreprises qui doivent produire des états financiers à l’inscription.

- Activités du secteur minier :

L’objectif final est d’avoir une liste d’activités exhaustive classées par catégorie d’activité. Chaque entreprise devra sélectionner les activités qu’elle exerce lors de son inscription. Il ne sera pas nécessaire de faire une classification par minerai.

Gouvernance du projet

- Les COPROJ se tiendront deux fois par mois et les 3 COPIL sont prévus pendant toute la phase projet.

- Les acteurs qui seront présents pour les COPROJ et les COPIL doivent être identifiés par le ST CNSCL.

- Les points focaux pour chaque module doivent être identifiés par le ST-CSNCL

Besoin technique

- Mise à disposition des serveurs par le ST CNSCL :

- Le serveur pour le site Web est déjà disponible : Le ST CNSCL devra donc envoyer les accès à l’équipe Inclusive IT.

- Les serveurs pour la plateforme d’intermédiation : L’équipe Inclusive IT devra faire le dimensionnement et envoyer une offre au ST CNSCL pour l'acquisition des serveurs.

# Les actions à mener

| Numéro Action | Liste des actions | Responsable | Date d’échéance |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Réaliser le compte-rendu de la réunion | AGU | 14/09/2023 |
|  | Identifier les acteurs pour les COPROJ et les COPIL | ST-CNSCL | 18/09/2023 |
|  | Identifier les points focaux pour le site web pour chaque module de la plateforme d’intermédiation | ST-CNSCL | 15/09/2023 |
|  | Faire un profilage des entreprises du secteur minier et identifier les pièces justificatives à joindre à l’inscription pour chaque profil | ST-CNSCL | 21/09/2023 |
|  | Mettre à disposition de Inclusive IT toute la documentation fonctionnelle, les textes réglementaires disponibles y compris les draft | ST-CNSCL | 15/09/2023 |
|  | Rédiger le courrier de demande d’accréditation à la CDP pour l’utilisation des données personnelles | ST-CNSCL | TBD |
|  | Envoyer les accès au serveur du site web et le nom de domaine | ST-CNSCL | 14/09/2023 |
|  | Faire le dimensionnement pour le serveur de la plateforme d’intermédiation et envoyer une offre au ST-CNSCL | VSE | 18/09/2023 |
|  | Faire l’acquisition des serveurs pour la plateforme d’intermédiation | ST-CNSCL | TBD |

# Prochaine réunion

La prochaine réunion est prévue le 19 Septembre 2023 de 10h à 12h et portera sur le recueil des besoins pour le site Internet.