<?xml version="1.0"?><DocumentMinutes xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  <GraphicCharterDefinitionId>0</GraphicCharterDefinitionId>  <TemplateBaseTypeId>0</TemplateBaseTypeId>  <CompanyId>1</CompanyId>  <ConfidentialId>1</ConfidentialId>  <ConfidentialDescription>Confidentiel</ConfidentialDescription>  <CountryId>0</CountryId>  <PageSizeId>1</PageSizeId>  <PageOrientationId>1</PageOrientationId>  <PrePrintedStationary>false</PrePrintedStationary>  <Project>SInAPS</Project>  <Reference>20140515-100516-SV</Reference>  <TemplateType>5</TemplateType>  <CultureId>fr-FR</CultureId>  <LanguageId>2</LanguageId>  <Customer>SSA</Customer>  <DocumentDate>2014-05-16T12:00:38.1007075+02:00</DocumentDate>  <Saved>true</Saved>  <IsValid>true</IsValid>  <FirstPageCover>false</FirstPageCover>  <IsNew>false</IsNew>  <DateCreated>2014-05-14T10:03:16</DateCreated>  <DisplayTableOfContents>true</DisplayTableOfContents>  <Entity />  <Subject>Assistance dotations</Subject>  <Author>Virginie SECK</Author>  <TemplateName>Compte rendu</TemplateName>  <Recipient>Claire VERHNES

Gil THOMAS</Recipient>  <RecipientCC /></DocumentMinutes>

Compte rendu – Point interne

|  |  | Émetteur(s) : | Inclusive IT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Destinataire(s) : | Equipe d’inclusive IT |
|  |  | Copie(s) : |  |
|  |  | Réunion le : | Vendredi 27 septembre 2024 |
|  |  | Lieu : | En ligne |
|  |  | Objet : | Etat d’avancement du projet de mise en place d’une application de suivi de colis pour INDITEKK |

Sommaire

Liste des participants	3

1.	Synthèse	3

2.	Les actions à mener	5

3.	Prochaine réunion	5

# Liste des participants

Inclusive IT

Virginie SECK (VSE)

Aïcha GUEYE (AGU)

Eric Kaboré (EKA)

Aminata SYLLA (ASY)

Marie madeleine NDIAYE (MND)

# Synthèse

La réunion s’est tenue le 27 septembre 2024 en ligne à 16 h 30 pour une durée d’une heure (1h).

Elle avait pour objectif de faire une présentation des modules Inscription et gestion des utilisateurs backoffice de l’application Now With You.

Les points à l’ordre du jour de la réunion étaient :

- La présentation des fonctionnalités de création de compte

- La présentation des fonctionnalités de gestion des utilisateurs du backoffice

- La présentation de l’écran de réception de colis

# Les actions à mener

| Numéro Action | Liste des actions | Responsable | Date d’échéance |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mettre une liste déroulante sur le champ domaine d’activité, ville et pays | ASY | 30/09/2024 |
|  | Ajouter des loaders sur les boutons | EKA | 30/09/2023 |
|  | Mettre un cache sur les formulaires | ASY | 01/10/2024 |
|  | Ajouter des conditions d’utilisations | ASY | 30/09/2024 |
|  | Ajouter une option de retour sur toutes les pages | EKA | 30/09/2024 |
|  | Passer les champs en vert en bleu | EKA | 30/09/2024 |
|  | Mettre les statuts dans des labels | EKA | 01/10/2024 |
|  | Améliorer la responsivité | EKA | 04/10/2024 |
|  | Modifier l’ordre des champs dans la page de signalisation de réception d’un colis et faire un contrôle sur l’assurance | ASY | 02/10/2024 |
|  | Ajouter une option pour enregistrer dans un brouillon la page de signalisation de réception d’un colis | ASY | 07/10/2024 |
|  | Ajouter le nombre d’articles | ASY | 01/10/2024 |
|  | Mettre une liste déroulante à choix multiples pour le type de produits et la lier au nombre d’articles | ASY | 03/10/2024 |
|  | Ajouter un espace pour joindre des pièces jointes | ASY | 04/10/2024 |
|  | Modifier l’ordre de la barre de menu | EKA | 30/09/2024 |

# Prochaine réunion

La prochaine réunion est prévue le 30 Septembre 2024 et portera sur le suivi de l’avancement de l’application.